温州港瓯江港区灵昆作业区24-28#通用泊位工程全过程跟踪审计服务项目（第二次）

招 标 文 件

招 标 单 位:温州港城发展有限公司（盖章）

招 标 代 理:浙江名进建设项目管理有限公司（盖章）

日       期:        二〇二二年九月

目     录

招标公告

第一章 投标人须知

投标人须知前附表

1. 总则

2. 招标文件

3. 投标文件

4. 开标

5. 评标

6. 定标

7. 授予合同

8. 投标保证金

9. 工程担保

10. 其他

第二章 评标办法

第三章合同协议

第四章 招标内容及要求

第五章  投标文件及附件格式

# 第一章招标公告

# 1、招标条件

本招标项目温州港瓯江港区灵昆作业区24-28#通用泊位工程已由温州瓯江口产业集聚区发展改革局批准建设，项目业主为温州港城发展有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为温州港城发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的全过程跟踪审计进行公开招标。

# 2. 项目概况与招标范围

## 2.1 项目概况

建设规模：本工程总投资194451元，其中建安工程造价153005万元；建设规模：主要建设5个5000吨级通用泊位（水工结构按10000吨级设计），码头平台总长度795m，宽25m，通过6座引桥与后方陆域相连；配套建设后方港区中的生产区、生产辅助区、管理区、仓储区、设计路网、物流区等工程。设计年吞叶量为550万吨。本次施工中标价336962457元。

建设地点：瓯江港区灵昆作业区通用泊位Ⅳ区东首。

本次招标预算金额为 96万元。

## 2.2 招标内容

主要包括本项目建设期工程跟踪审计、过程结算审核（或审价）以及竣工工程结算审核（或审价）等；与本项目相关的工程洽商、变更、无价材料询价及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案；具体详见招标文件“招标内容及要求”。

# 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具有有效的营业执照并在有效期内且经营范围内含有工程造价咨询。投标人在人员等方面具有相应的技术能力。

3.2拟派项目负责人须具备一级注册造价工程师（交通运输工程专业）（注册单位必须与投标单位一致且在有效期内）。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4其他要求：（1）省外企业需具备有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》；（2）其他主要人员要求详见招标文件。

# 4、招标文件的获取

4.1招标文件的获取地点：温州海洋经济发展示范区管理委员会网站（网址：http://ojk.wenzhou.gov.cn/）自行下载。

4.2招标文件下载时间：招标公告发布之日起至投标截止时间之日止。

4.3本工程招标文件的质疑、澄清、修改、补充等内容在温州海洋经济发展示范区管理委员会网站（网址：http://ojk.wenzhou.gov.cn/）上发布信息项所有投标人公布。

# 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间：2022年 9 月 27 日9时30分，地点为温州瓯江口产业集聚区灵蓉街66号发展大厦4号楼4楼收标区。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3疫情期间，每家投标人只能委派1名委托代理人递交投标文件，必须持有72小时内核酸，全程佩戴口罩、出示健康码及行程卡、经体温测量正常和信息登记后方可进入瓯江口产业集聚区政务服务中心，不符合上述要求的投标人不得进入瓯江口产业集聚区政务服务中心，造成的后果由其自行负责。投标人应自觉遵守和服从现场管理，全程不得脱下口罩、不得随意走动、不得超出限定范围、不得扎堆聚集、不得喧哗闲聊，人员之间保持间隔距离（收标时自觉排队，间隔1.5米），做好健康防护。

# 6.  联系方式

| 招标人：温州港城发展有限公司 | 招标代理机构：浙江名进建设项目管理有限公司 |
| --- | --- |
| 地址： 温州瓯江口产业集聚区灵蓉街66号发展大厦3号楼 联系人：林先生 | 地址：温州市上美小区11幢1单元402室 联系人：黄先生 |
| 联系电话：0577-55878786 | 联系电话：0577-88129902，15058749791 |
| 投诉受理部门： |  |
| 监督部门：温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司监察监事室 |  |
| 联系人：余工 |  |
| 联系电话：0577-55896510 |  |

2022年9月

# 时间安排表

| 招标文件获取开始时间 | 招标公告发布之日起 |
| --- | --- |
| 招标文件获取截止时间 | 同投标文件递交截止时间（投标截止时间） |
| 投标人提出澄清招标文件截止时间 | 2022年9月 22 日09时00分 |
| 招标人发出招标文件澄清时间 | 2022年9月 23 日17时00分 |
| 开标时间 | 2022年9月 27 日9时30分 |
| 投标截止时间 | 同开标时间 |

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：温州港城发展有限公司 地址：温州瓯江口产业集聚区灵蓉街66号发展大楼3号楼 联系人：林先生 电话：0577-55878786 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江名进建设项目管理有限公司 地址：温州市上美小区11幢1单元402室 联系人：黄先生 电话：0577-88129902，15058749791 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 温州港瓯江港区灵昆作业区24-28#通用泊位工程全过程跟踪审计服务项目（第二次） |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 瓯江港区灵昆作业区通用泊位Ⅳ区东首 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 详见招标公告 |
| 1.1.7 | 工程项目施工预计开工日期和建设周期 | 具体以施工合同确定的开工时间为准，本工程计划工期为 建设周期：约24个月。 |
| 1.1.8 | 建筑安装工程费/工程概算 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 自本合同签订之日起开始实施，至项目竣工决算审计均完成出具完整的审计报告并通过批复止。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件、能力、信誉 | （1）资格要求：详见招标公告。 （2）财务要求： / 。 （3）业绩要求：/。 （4）项目负责人资格要求：须具备一级注册造价工程师（交通运输工程专业）（注册单位必须与投标单位一致且在有效期内）。 （5）其他主要人员要求：①拟派项目组成员中（项目负责人除外）一级注册造价工程师最少1名[具有有效期内的一级注册造价工程师（交通运输工程专业）]，投标时须提供相关证明资料；②专业造价人员：a、交通专业造价人员不得少于2名、其他专业造价人员不得少于2名；b、驻场造价师最低要求为1名，其中一名为二级及以上注册造价师（交通运输工程专业）。投标人必须在投标文件中提供以上专业造价人员相关证明资料。 注：项目负责人与项目组成员须提供近3个月社保证明材料并加盖公章。 （6）其他要求：省外企业需具备有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | / |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 无 |
| 1.12.3 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 时间安排表、相关技术资料以及发出的答疑纪要、对招标文件的澄清或补遗内容 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：见时间安排表 方式：以邮件提交至招标代理机构，逾期不予受理。 EMAIL：709239372@qq.com。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 如有，将在（见时间安排表）之前在温州海洋经济发展示范区管理委员会网站（网址：http://ojk.wenzhou.gov.cn/）自行下载。上发布信息向所有投标人公告，投标人也可直接向招标代理公司索取。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容将在温州瓯江口产业集聚区管理委员会招投标办公室备案，并在温州海洋经济发展示范区管理委员会网站（网址：http://ojk.wenzhou.gov.cn/）自行下载。上发布信息向所有投标人公告，投标人应自行察看并下载上述内容（如有），不须作收到确认。 请各投标人关注网站上的补充答疑，已公布的补充答疑投标人未查看的，投标人自行承担其后果。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 同本附表2.2.2款 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 同本附表2.2.3款 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 商务标（资格审查资料）：投标人须知3.1.1条款中（1）到（6）内容； 技术标：投标人须知3.1.1条款中（7）内容； |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税法 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 总价报价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价： 96万元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 详见第五章“委托人要求” |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后 90 日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：要求 在递交投标文件时投标人须确保保证金到账，否则拒收投标文件。 投标保证金的形式：采用银行转账 投标保证金的金额：:10000元 投标保证金必须从投标单位基本银行帐户汇出，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，不得现金解入。各投标单位必须在2022年 9 月 26 日17：00前将投标保证金到帐至招标代理公司账户。投标保证金在规定截止时间未到账的，投标文件予以拒收。 账户名称：浙江名进建设项目管理有限公司 账号：中国建设银行温州分行 33050162353500000223 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 中标后，不按照招标文件要求提交履约保证金的，则取消其中标资格，投标保证金不予退还。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 不要求提供 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 不要求提供 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 不要求提供 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3（1） | 签字或盖章要求 | 1、投标文件相应要求盖章和签字处均应加盖单位公章，法定代表人或其委托代理人应签字或盖章； 2、授权委托书应加盖单位公章，法定代表人应签字或盖章。 3、除联合体协议书和联合体牵头人授权书外，本项目投标文件所指的签字、盖章均约定为联合体牵头单位的签字、盖章。 |
| 3.7.3（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 商务标、技术资信标副本份数：副本肆份（正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本内容不一致时，以正本为准。） 另提供投标文件电子版一份（提供扫描件） |
| 3.7.3（3） | 投标文件是否需分册装订 | (不需要 (商务标（含资格审查资料）：投标人须知3.1.1条款中（1）到（6）内容； (技术资信标：投标人须知3.1.1条款中（7）内容； |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 本款细化增加： （1）“商务标（含资格审查资料）”、“技术资信标”单独密封，密封袋上分别写明“商务标（含资格审查资料）”、“技术资信标”等字样。 （2）“商务标（含资格审查资料）”、“技术资信标” 应分别单独密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章；封套的封口处由法定代表人签字的，应在递交投标文件时附《法定代表人身份证明》；由法定代表人授权的代理人签字的，应在递交投标文件时附《授权委托书》。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 见时间安排表 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 见招标公告 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：温州瓯江口产业集聚区灵蓉街66号发展大厦4号楼4楼开标处 |
| 5.2（4） | 开标程序 | 开标顺序：按先送后开的逆顺序，同时开启全部投标文件 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及5人以上单数。 评标专家确定方式：按规定组建。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：1名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告媒介 公示期限：3个工作日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否。 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金的形式：银行转账或银行保函或保险保函 履约保证金的金额：中标合同金额的2% |
| 8.5 | 招标文件中指的受理投诉的行政监督部门 | 投诉受理部门： 监督部门：温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司监察监事室 联系人：余工 联系电话：0577-55896510 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 解释权与说明 | （1）投标人须知的内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。评标办法的内容如与评标办法须知前附表不一致，以评标办法前附表为准。 （2）发布招标公告的媒体网站供下载的招标文件与纸质招标文件不一致的，以上传至网站的招标文件为准。 （3）构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”和“委托人要求”等章节中出现的措辞“委托人”和“承包人”（或“监理人”），在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 (4)构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.2 | 业绩证明材料 | 业绩证明材料要求： “近年完成的类似全过程跟踪审计项目情况表”应附全过程跟踪审计合同，时间以合同签订时间为准。如全过程跟踪审计合同不能体现工程规模及特征的，还需提供立项文件（或初步批复文件），或提供委托人的证明材料。 如招标文件对投标人有业绩要求的，则中标候选人的投标文件业绩情况将在中标候选公告期间向社会进行公示；若发现中标候选人弄虚作假将取消中标资格，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 10.3 | 是否要求相关人员答辩 | 否。 |
| 10.4 | 重新招标和不再招标 | 1、重新招标 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于3个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 2、不再招标 重新招标后投标人仍少于三个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。 |
| 10.5 | 招标人补充的其他内容 |
| 备注 | 本工程项目招标代理服务费中标人承担，并在领取中标通知书前一次性付清。 注：招标代理服务费按2万元包干，相应费用，投标人应综合考虑至投标报价中； |

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对全过程跟踪审计进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、全过程跟踪审计期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 全过程跟踪审计期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资格条件、能力和信誉：

（1）资格要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）项目负责人资格要求：见投标人须知前附表；

（5）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体的资质；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体的资质类别和等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）财产被接管或冻结的；进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）在最近三年内发生重大造价咨询质量问题（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被各级人民法院(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网查询信息为准，查询信息与法院出具的文书不一致的，以法院出具的文书为准）

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

注：①上述第（10）、（11）、（12）、（14）、（15）、（16）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供技术标等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）全过程跟踪审计报酬清单；

（6）资格审查资料；

（7）技术标；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写全过程跟踪审计报酬清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“全过程跟踪审计报酬清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在发出中标通知书后向未中标的投标人退还投标保证金。招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应同时退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照），省外企业还应提供有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似造价咨询项目情况表”：具体时间要求和应附证明材料见投标人须知前附表第1.4.1项目、第3.5.3项和第10.2款要求，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在服务的造价咨询和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的咨询合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、注册造价工程师执业证书、荣誉证书、业绩证明材料等；其他主要人员（不要求提供的除外）应附身份证、学历证、职称证、注册造价工程师证书、相关造价资格证书（相关造价资格证书上登记的单位名称必须与投标人的名称一致）等。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。

评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上造价咨询方案的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关全过程跟踪审计期、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致时，以正本为准，或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以电子版文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，在该项目中标通知书备案后同其他非中标单位保证金同时退还。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.开标

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7.合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的2%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

## 9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，具体要求详见投标人须知前附表。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 在投标人或其投标文件的形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的，将否决其投标。 |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 综合评分、投标报价得分均相等时，由评标委员会抽签决定名次 |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或盖章的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 投标函符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 其他不得存在的情形 | （1）投标人有下列任何一种情形的，作否决投标处理 ①不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； ②不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； ③不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异（投标文件雷同）； ④不同投标人的投标文件相互混装； |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 总监理工程师 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他主要人员 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 试验检测仪器设备 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评 审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定（以投标函报价为准） |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定（以投标函附录为准） |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 资信部分：0分 服务大纲部分：20分 投标报价：80分 其他评分因素：0分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价=工程招标控制价×（1-1%×A-0.1%×B）；评标基准价保留至元，元后四舍五入。 A、B为调整系数；A值在商务标开标会议上由招标人从5、6、7、8、9、10 (六)个数中随机抽取，以抽中值为准；B值在商务标开标会议上由招标人从0～9（整数）十个数数字中抽取，以抽取值为准。 招标控制价详见第二章投标须知前附表第10.2款 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率（p%）=100% ×（投标报价 - 评标基准价）/评标基准价。 p保留小数点后2位，第3位四舍五入。 |
| 条款号 | 评审因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 资信评分标准 | 不适用 |
| 2.2.4 （2） | 服务大纲评分标准 | 1、评标委员会成员对各有效服务大纲进行评分，在各项打分汇总的分数里去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值为各投标单位服务大纲的最后得分值（得分保留小数点后2位，第3位四舍五入）。 2、评分标准如下： |
|  |  | 评分内容 | 分值 | 一档 | 二档 | 三档 |
|  |  | 根据本工程特点，编写跟踪审计造价控制实施方案 | 6 | 6-4.8 | 4.8-3.6 | 3.6-0 |
|  |  | 全过程跟踪审计造价控制服务的重点、难点分析和处理方法 | 4 | 4-3.2 | 3.2-2.4 | 2.4-0 |
|  |  | 实施建设项目跟踪审计的主要工作内容、各阶段工作方法和实施程序，以及审计工作质量保证措施、档案管理制度是否科学可行 | 3 | 3-2.4 | 2.4-1.8 | 1.8-0 |
|  |  | 全过程跟踪审计造价控制服务的承诺及履行承诺的保证措施 | 3 | 3-2.4 | 2.4-1.8 | 1.8-0 |
|  |  | 服务质量和廉洁自律保障具体措施是否全面性 | 3 | 3-2.4 | 2.4-1.8 | 1.8-0 |
|  |  | 类似业绩 | 1 | 2017年1月1日至今承接过工程造价10000万元以上的全过程跟踪审计的业绩。 注：此评分项最高得1分。 证明材料要求根据投标人须知前附表10.2要求 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准 | 偏差率 | 投标报价得分计算公式 |
|  |  | 偏差率＝0 | 投标报价得分＝E, E=80 |
|  |  | 偏差率＞0 | 投标报价得分＝E-偏差率×100×E1, E1=1 |
|  |  | 偏差率＜0 | 投标报价得分＝E+偏差率×100×E2,E2=0.5 |
| 2.2.4 （4） | 其他因素评分标准 | 不适用 |
| 招标人补充的其他内容 |
| 1、主观评分计算规则：在评标委员会成员对各投标人的打分汇总分数中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值为各投标人的最后得分。 |
| 评标程序的细化补充： 评标程序（按以下编号顺序依次进行）： 先进行服务大纲的评审； 商务标开标并对商务标进行评分； 确定评审区间：综合得分（服务大纲得分+商务标得分）前3名为入围评审区间单位，不足3家的则所有有效投标文件均进入评审区间； 对入围评审区间单位进行初步评审（形式评审、响应性评审和资格评审），若不能通过初步评审（形式评审、响应性评审和资格评审）的投标文件将被否决投标的，其不再进入后续评审。 出具评标报告，推荐中标候选人。 若剩余的有效投标人如少于三个（不含三个）的，经评标委员会讨论后认定仍具有竞争效果时，评标委员会可以根据本工程的评标办法向招标人推荐有排序的中标候选人。 |

## 1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以服务大纲得分高的优先；如果服务大纲得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 2.  评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信部分：见评标办法前附表；

（2）服务大纲部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信评分标准：见评标办法前附表；

（2）服务大纲评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3.  评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）存在第二章“投标人须知”前附表10.8规定的情形。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对服务大纲部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人综合得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章合同条款及格式

第一部分   协议书

第二部分   略

第三部分   专用条件

第一部分：协议书

跟踪审计委托合同协议书

委托人（以下简称甲方）：

受托人（以下简称乙方）：

经过公开招投标，双方达成如下合同：

一、甲方委托乙方为以下建设项目进行跟踪审计服务；

1.1项目名称：

1.2服务类别：

1.3工程地址：

1.4建设单位：

1.5投资额：

1.6乙方项目负责人：

二、下列文件均为本合同的组成部分；

2.1组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书及各种合同附件(含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

- 跟踪审计合同基本条款；

- 中标通知书；

- 乙方本项目投标文件；

- 合同执行中共同签署的补充与修正文件；

三、乙方同意按照本合同的规定，承担本合同基本条款中议定范围内的建设项目的跟踪审计。具体阶段为施工阶段的审计，并对建设前期工作进行关注。

四、甲方同意按照本合同规定的期限、方式向乙方支付酬金。

- 自本合同签订之日起开始实施，至项目竣工决算审计均完成出具完整的审计报告并通过批复止。

- 跟踪审计工作质量：合格。乙方发生违约按招标文件约定进行处罚。

- 本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执两份。

甲方：（签章）                    乙方：（签章）

法定代表人                       法定代表人

（或委托代理人）：                （或委托代理人）：

地   址：                        地    址：

邮政编码：                       邮政编码：

电    话：                       电    话：

传    真：                       传    真：

年  月  日                       年  月  日

第二部分：通用条款（略）

第三部分：专用条件

跟踪审计合同基本条款

第一条　本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国家审计准则》、浙江省审计厅关于印发《浙江省政府投资项目跟踪审计实施细则》（浙审投[2014]27号）、浙江省财政厅转发财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》等。经过双方协商一致，签订本合同。

第二条    跟踪审计业务范围

一、项目跟踪审计的宗旨和内容概述：

1．项目程跟踪审计的宗旨为通过乙方的跟踪审计，切实加强本项目的建设管理，坚决杜绝建设过程中的违纪违规现象的发生，规范项目基本建设程序，确保项目建设资金的安全完整，节约项目工程投资，促进项目党风廉政建设。

2．跟踪审计的内容为项目建设前期及建设期工程跟踪审计。

二、项目跟踪审计工作的具体内容如下：

（一）建设期间的审计

1.参与造价咨询有关的工程会议，整理和收集相关造价咨询会议纪要；
2.负责对施工单位报送的进度款报表进行核实，并提出付款建议书；

3.承发包方提出索赔时，结合现场情况，提出审计建议；

4.及时核实因设计变更发生的费用，对施工单位上报的新增子目组价进行核实；对于重大变更（地质情况变化、人工、材料市场价格波动、材料品牌更换等）提出审计建议；
    5.通过市场询价等方式，对施工单位提出的材料设备签证价进行核实，并提出审计建议；
    6.审计人员需参加重要隐蔽工程验收及相关重大节点验收，并留下影像资料；
    7.对基坑维护、桩基工程等按实结算工程的隐蔽工程量进行现场核实，并及时记录整理成册；
    8.对按时结算工程的施工质量情况进行关注，特别是核实是否按图施工、是否偷工减料等问题；

9.通过驻场审计和定期巡查发现参建单位在工程管理中存在的问题，提出审计建议；
    10.对工程关注的内容的进行审计取证，编制底稿等审计文书，关注审计建议整改成效；

11.及时编制各项书面报告（包括审计月报、审计半年度报告、审计年报、现场检查记录等）；
    12.对审计主管部门要求关注的内容进行关注；

13.以上所有的核实内容必须按照审计主管部门要求的时间节点提供书面资料，经认可后，再向建设单位反馈。

（二）项目竣工结算阶段

1.根据招标人与承包单位签订的承发包合同的要求，按施工进度分阶段审核承包单位递交的工程结算报告。对一般项目应在该部分工程竣工（完工）交齐资料后按合同内要求完成工程结算，如大型、复杂的工程结算经招标人同意后可以延长审核期。如咨询单位在合同约定提交结算审核资料的时间内未提交，经委托人催促一个月后，咨询单位仍未提交，按违约处理，课以每天10000元的违约金。

2.根据竣工图、施工图、工程指令及技术核定单，结算各个承包合同内付与承包单位应有的工程款、材料款总价，以达到招标人与承包单位都能合理接受的结算款额，协助招标人处理与承包单位的有关结算纠纷。

3.在分阶段结算完成后7天内提交工程造价审计报告，包括对项目及实施过程的描述、估算、概算、预算、合同价及结算价进行比较，对产生差异的原因及投资控制的效果进行分析。

4.对本项目工程竣工后免费维修保养期内的缺陷整改方案所涉及的工程费用项目均包含在投标总价中。

5.为每个合同编制最后工程结算书，并将更改或其它因素引致的总价增减包含在结算内。

（三）其他造价咨询服务

1.负责定期（每月）收集和整理相关的人工、材料、设备等造价和政策动态信息并提供给招标人。

（1）在因招标工程量清单漏项、暂列金额使用增加新材料设备，暂估价的明确需要确定材料设备价格等情况下，会同招标人进行市场询价并签署意见；

（2）根据截止至当月所签订的承包工程合同、完成的工程量、确认的变更、确认的材料设备的价格及材料设备价格的走势等数据对项目的最终造价进行预测。

2.定期（每半年）提交一份审计小结报告，根据实际进度每月实际投资和计划投资作分析比较，分析成本超支的原因和重估项目投资计划。

3.协助招标人制订或审核各类合同、补充协议草稿涉及造价咨询的合法、全面、有效性，在规定时间内向招标人提出意见和建议供招标人参考。

4.项目负责人及其他审计人员按时参加有关造价的工程例会、现场协调会、施工图审查、技术交底等工作会议，向招标人提出工程造价管理的合理化建议.。

5.积极配合招标人的法定审计（含委托人上级各部门的审计）工作，及时参加会议并提交各项所需资料。

6.在提供服务过程中，将根据招标人的安排，分阶段与招标人相关业务部门沟通、联系，为相关业务部门提供服务。

第三条	项目审计服务期限

自本合同签订之日起开始实施，至项目竣工决算审计均完成出具完整的审计报告并通过批复止。

第四条  乙方的义务与责任

1.向甲方提供与项目审计业务有关的资料，包括项目跟踪审计相关的资质证书及承担本项目业务的专业人员名单等，并按合同约定实施专业审计工作。

2.乙方应按照合同约定的工作内容和工作时间完成本合同规定的各项审计咨询工作。具体完成时间要求如下：

建设期工程跟踪审计审计意见、报告完成时间

| 跟踪审计内容 | 成果完成时间 | 说明（出具书面意见） |
| --- | --- | --- |
| 材料设备签证核实 | 3个工作日 | 必要时施工方、建设单位予以配合，现场办公递交成果 |
| 重要审计咨询内容 | 3个日历天 | 必要时施工方、建设单位予以配合，现场办公递交成果 |
| 中间计量支付核实 | 5个日历天 | 必要时施工方、建设单位予以配合，现场办公递交成果 |
| 一般工程变更核实 | 2个工作日 | 必要时施工方、建设单位予以配合，现场办公递交成果 |
| 较大工程变更核实 | 5个工作日 | 必要时施工方、委托人予以配合，特殊情况经与委托人协商可以延长到10个工作日，现场办公递交成果 |
| 审计月报 | 每月10日前出具上月月报 | / |
| 审计半年度报告 | 按甲方要求时间内出具 | / |
| 审计年报 | 按甲方要求时间内出具 | / |
| 现场审计记录（台账） | 每月度报送2次 | 每次乙方项目负责人现场检查均须记录在案，每月至少四次 |

项目竣工结算阶段

自委托人提供完整结算资料之日起，审计人应在下表约定的时间内完成，委托人及监理方、施工方应予积极配合。

| 送审造价 | 完成审核初稿时间 | 监理、施工单位对初稿复核时间 | 委托人组织完成核对时间 | 出具正式审计报告时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500万（含）以内 | 30个日历天 | 15个日历天 | 15个日历天 | 7日历天 |
| 2000万（含）以内 | 45个日历天 | 20个日历天 | 20个日历天 | 7日历天 |
| 2000万以上 | 60个日历天 | 30个日历天 | 30个日历天 | 7日历天 |

其他特殊情况完成期限由双方协商确定。

3.乙方应结合本项目的实际情况，及时深入现场查看，掌握项目的一线资料，为跟踪审计创造有利条件。

4.乙方有义务参与本项目有关的会议，并从审计角度提出专业建议，从根本上避免甚至杜绝不合规或不合法现象的发生。

5.乙方应根据甲方的要求，每月分2次报送现场审计记录，每月10号前向甲方出具审计月报，每年6月底前出具审计年报。对审计过程中发现的问题，应及时向甲方联系人通报，如有必要应编制审计意见书，经甲方认可后送被审计单位。审计意见书送达后，须关注审计提出问题的整改情况和建议采纳情况，及时收集整改回复资料，固定审计成效。

6.乙方未经甲方和建设单位书面同意，不得将本合同各阶段形成的工作成果、文件资料及设计公司提供的图纸，资料泄露或交与任何第三者或其它项目使用。

7.乙方必须自行完成本项目的所有跟踪审计服务工作，未经甲方同意和本合同规定，乙方不得委托、转包和分包给任何第三方。乙方委托有关专业顾问完成本属乙方的服务职责和义务时，应经甲方书面同意，并且受托的专业顾问资格需经甲方书面认可。乙方对转委托的工作负责。

8.无论因任何原因而终止合同, 乙方应将所有由乙方拥有或控制而与甲方有关资料和文件移交给甲方，以使本项目的顺利交接。

9.乙方的项目工作人员安排。乙方派出以下人员为本项目的审计工作人员

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执行证书 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 驻场造价师 |  |  |  |  |
| 市政造价人员 |  |  |  |  |
| 其他造价人员 |  |  |  |  |

项目负责人及项目工作组人员均为投标文件上人员，未经甲方同意不得更换。经甲方同意更换项目负责人课以每人次50000元的违约金，更换驻场造价师课以每人次10000元的违约金，更换其余人员的课以每人次5000元的违约金。乙方审计人员发生变动须提前1个月通知甲方，并做好审计业务移交工作。新替换人员的资格、资历不应低于原人员。

以上人员均应为乙方正式雇员，与乙方存在劳动合同。

- 甲方要求乙方指定派出上表驻场造价师进驻项目现场参与审计工作，项目驻地时间每个月不少于22天，具体时间安排经与甲方协商确定。如每月考勤天数少于22天，按1000元/天的标准扣除酬金，在最终付款中扣除；其他工程需要的主要造价咨询人员的到位按照工程进度进场且应根据实际需要满足每个月内至少1周派驻现场；其它造价咨询各专业造价咨询人员的投入按委托人书面通知要求，及时派驻现场开展日常隐蔽工程签证、工程计量及工程变更审核等工作；另项目组根据工作需要及委托人要求不定期至现场开展工作并不限次数，每出现不到位1次的每人每次支付800 元的违约金；项目负责人要求参加各种与全过程造价控制相关的会议，特殊情况及全过程工程造价控制服务需要时，4小时内响应，24小时内到场，若违约，每次课以1000元/人次的违约金。

12.项目实施中如甲方因工作需要，要求乙方派员到项目现场参与审计工作，甲 方应提前一天告知乙方。乙方应按约定的时间派指定人员到场开展工作，若未能按要求到场，甲方将课以2000元/人次违约金。除工程停工原因外，乙方项目负责人每月到工程现场审计次数不少于4次，每次到现场审计时人员不少于2人。到现场审计前，乙方人员应提早一天向甲方联系人通报去现场的时间、人员以及准备检查关注的内容。

13.审计过程中，乙方应严格按照审计准则要求规范审计程序。乙方应及时做好审计发现问题的取证和证据收集，确保真实性和完整性；注重影像资料的收集和整理，在现场审计记录和审计意见单附件中，应附相关影像资料加以佐证。

14.审计完成，乙方负责审计档案的归档和立卷工作，并对甲方移交的资料安全、完整性负责。乙方在审计档案的归档和立卷完成后，应及时把所有资料移交给甲方。

15.乙方有义务配合工程结算审核单位的工作，提供必要的现场审计资料。

16．乙方应加强对项目组人员（含项目组负责人）的管理与教育，并加强审计工作成果质量检查，提高审计工作服务质量。督促所属人员按合同规定履约，严格遵守廉洁自律规定。乙方应指定一名企业副总经理以上负责人与甲方保持联系，每半年一次书面征询甲方意见，作为考核项目组人员履职能力依据。

第五条  甲方的义务与责任

1.甲方应及时提供乙方完成项目跟踪审计工作所必需的文件、图纸等各种资料。

2.按合同约定方式支付服务酬金。

3.审核、验收乙方报送的意见书、审计记录、审计月报和审计年报，并保管好乙方移交的与跟踪审计任何审计报告和资料。

4.负责协调解决乙方在跟踪审计中与项目相关单位的争议以及需要由甲方协调解决的其他事项。

5.甲方应负责与本项目跟踪审计业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。

6.甲方授权           同志为本项目的联系人，负责与乙方联系。

第六条  乙方的权利

甲方在委托的业务范围内，授予乙方以下权利：

1.乙方工作人员在审计过程中，有到工程现场检查的权利，有权对被审计单位提出合理建议。

2.乙方在审计过程中，有权根据审计权限要求被审计单位对本审计业务有关的问题进行解释，但不得随意干预参建各方的建设管理自主权。

3.如甲方提供的资料不明确或不及时可向甲方提出书面报告。

第七条  甲方的权利

甲方有以下权利：

1.有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2.甲方有权监督、检查乙方的审计工作，有权对乙方的工作和文件成果提出合理的质疑和修改意见。但甲方修改意见的执行并不能成为乙方免除工作质量责任的理由。

3.当甲方有理由认定审计专业人员不按审计合同履行其职责，或与第三人串通给造成经济损失的，或审计专业人员业务水平不能满足实际需要的，甲方有权要求更换审计专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

第八条   审计文书的出具

1.乙方应根据甲方的要求每年出具一次年度阶段性审计报告；每月完成一份跟踪审计工作月报；做好项目负责人现场审计记录，每月分2次汇总上报。

2.完成每期工程进度款的核实并出具书面报告，完成其他甲方要求提供的咨询报告。

3.乙方对外提供审计成果时，应征得甲方同意，并征询建设单位意见。

第九条　业务的酬金

本项目按工程进度进行付款：

| 工期 | 至工程竣工验收并提交各项审计成果材料为止 |
| --- | --- |
| 履约保证金 | 中标人须向采购人提交合同金额2%的履约保证金，履约保证金在履约完毕后无息退还。 |
| 付款方式 | 本项目按工程款付款进度进行支付 （1）预付款：本合同签订后十五日内，甲方向乙方支付本项目合同总额的10%，预付款从进度款中扣回，每次扣回2%，直至扣完为止； （2）进度款：根据合同施工工期，原则上按每季度支付一次，每次支付合同总额的10%。至合同施工工期完工，进度款最高付支付至合同总额的60%。每次出具正式半年度或年度审计报告后支付。 （3）工程交工验收后，完成施工合同内工程跟踪审计，支付合同总额的20%，累计支付至合同总额的80%。 （4）完成竣工决算审计报告后，支付合同总额的20%，累计支付至合同总额的100%。 |

第十条　合同生效，变更与终止

1．本合同自双方签字盖章之日起生效。

2．当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14天前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

3．变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

第十一条   合同违约和赔偿

1．非乙方原因导致合同终止，甲方需支付乙方合同终止前已从本合同工作时间内应获的合理服务费。由于甲方或第三者的原因使乙方工作受到阻碍或延误以至增加了工作量或持续时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方。

2．发生不可预见及不可抗力之因素如战争、地震、洪水、和甲方投资资金暂停等致使合同不能履行或不能全部履行时，甲方与乙方双方协商解决，不受合同违约和责任赔偿条款制约，甲方需付乙方于合同终止之前从事合同之责任应获的合理服务费。

3．非甲方原因，乙方违反本合同条款时，甲方有权终止合同并提前十天书面通知，并支付乙方正确履行义务而完成部分或全部工作的服务酬金。因乙方未能履行合同所承担的跟踪审计工作责任，甲方有权在乙方第一部分审计费用中扣除相应的金额。

4.赔偿金额：合同履行期内，双方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，因乙方的单方过失造成经济损失，应当向甲方进行赔偿，单项赔偿费用不得超过单项审计费、累计赔偿费用不得超过审计费总额。

5.项目负责人及项目工作组人员未经甲方同意不得更换。经甲方同意更换项目负责人课以每人次50000 元的违约金，更换驻场建筑造价师的课以每人次 10000 元的违约金，更换其余人员的课以每人次5000元的违约金。

6.项目实施阶段甲方如因工作需要，要求乙方派员到项目现场参与审计工作，甲方提前一天告知乙方。乙方应按约定的时间派指定人员到场开展工作，若未能按要求到场，甲方将课以2000元/人次违约金。

7．在甲方提供完整资料的前提下，乙方应按照合同约定的工作内容和工作时间完成本合同规定的各项审计咨询工作，若未能及时完成应视为乙方违约，甲方有权课以500元/天的违约金。

8.甲方要求乙方指定派出驻场造价师进驻项目现场参与审计工作，项目驻地时间每个月不少于22天，具体时间安排经与甲方协商确定。如每月考勤天数少于22天，按1000元/天的标准扣除酬金，在最终付款中扣除。其它造价咨询各专业造价咨询人员的投入按委托人书面通知要求，及时派驻现场开展日常隐蔽工程签证、工程计量及工程变更审核等工作；另项目组根据工作需要及委托人要求不定期至现场开展工作并不限次数，每出现不到位1次的每人以付800元/人次的违约金。

9.无正当理由，咨询人员每个月到工地的时间和人数应达到要求，项目负责人要求参加各种与全过程造价控制相关的会议，特殊情况及全过程工程造价控制服务需要时，4小时内响应，24小时内到场。若违约，每次课以1000元/人次的违约金；

10.咨询人员不能胜任本职工作，而咨询人又不能按委托人要求及时更换的。项目负责人每次支付50000 元的违约金；造价员每人每次支付5000 元的违约金。

11.如咨询单位在合同约定提交结算审核资料的时间内未提交，经委托人催促一个月后，咨询单位仍未提交，按违约处理，课以每天10000元的违约金；其余过程中的审计报告、工程变更等在合同约定提交审核资料的时间内未提交，经委托人催促一周后，咨询单位仍未提交，按违约处理，课以每天1000元的违约金。

12.甲方对乙方的审核误差率进行稽核确认。造价方面，复审后结果确保后续审计部门复审，误差率不超过3%，超过3%的按每超过1%扣除其全过程跟踪审计咨询费的5%，直到扣完应付全过程跟踪审计咨询费（扣除税金）的20%为止。

13.咨询人员有吃拿卡要或其它不良行为的。每次可以10000元/人次的违约金，还须承担一切责任。

第十二条 　合同争议的解决

因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，甲方与乙方之间应当协商解决；协商或调解不成的，根据双方约定向项目温州市人民法院提起诉讼。

# 第五章  招标内容及要求

一、总则

1、投标人必须对所投所有服务进行报价，否则按无效投标处理；

2、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

二、服务内容

1、工程项目概况：

本项目工程概算 194451 万元，其中建安工程造价 153005 万元，建设规模：主要建设5个5000吨级通用泊位（水工结构按10000吨级设计），码头平台总长度795m，宽25m，通过6座引桥与后方陆域相连；配套建设后方港区中的生产区、生产辅助区、管理区、仓储区、设计路网、物流区等工程。设计年吞叶量为550万吨。。

2、服务期限：自本合同签订之日起开始实施，至项目竣工决算审计均完成出具完整的审计报告并通过批复止。

3、本项目服务范围为：

根据招标人要求，建设期工程跟踪审计、竣工工程结算审核（或审价）等；与本项目相关的工程洽商、变更、无价材料询价及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案等。主要包括以下几个方面：

（一）施工阶段过程造价控制（包括但不限于）

（1）制定造价控制的实施流程，确定造价控制目标；

（2）根据委托人要求配合完成各项工作，对承包单位的报价进行复核，对不合理的报价应及时提出，对施工合同提出审核意见。

（3）根据施工承包合同、进度计划,编制用款计划书；

（4）参与造价控制有关的工程会议，并提供造价相关建议及数据分析报告；

（5）负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；

（6）承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；

（7）协助委托人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用（办理变更签证时，对涉及费用签证的协助委托人的明确量、价和费），相应调整造价控制目标，并向委托人提供造价控制动态分析报告；及时提交变更的合法性、合理性建议，对重大变更项目所需费用进行测算；做好隐蔽工程的现场查验和相关记录。

（8）核定分阶段完工的分部工程结算；

（9）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；

（10）提供与造价控制及咨询相关的人工、材料、机械、设备等造价信息和其他咨询服务；协助委托人确定“甲供材料”、“甲定乙供材料”、 “暂估价及变更材料”、“设备选购价格”，“零星签证”、“无价材料”并通过市场调查询价确定价格范围，明确甲供材料取费的规定，并出具书面报告；

（11）对按时结算工程的施工质量情况进行关注，特别是核实是否按图施工、是否偷工减料等问题；

（12）及时编制各项书面报告（包括审计月报、审计半年度报告、审计年报、现场检查记录等）；

（13）及时将成果文件提交委托人，负责跟踪、解释及核对等后续工作，直至全部结算签字完成。

（二）工程结算审核

（1）根据工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范与工程计价依据、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明审核工程造价；

（2）现场踏勘、计量复核；

（3）工程量、工程要素价格及各类项目费用进行审核确定；

（4）编制工程结算审核报告，提供完整的结算报告及各项费用汇总表。

三、服务程序及要求

1、委托受理。招标人与中标人签订《委托合同》，明确双方的权利和义务，并严格按协议条款执行。

2、项目执行。中标人在领取中标通知书5个工作日内，须根据以往工程经验，提供完善的服务计划及初步计划、工作安排，供招标人决策。

3、中标人须积极与招标人、设计、监理、行业监督部门、其他协作方等单位配合。项目实施过程中（如会议、勘查施工现场等情况）项目负责人需到场参加，否则招标人有权拒绝支付服务费，并扣除履约保证金。

4、项目审价应按招标人要求的格式和内容提供审价报告和阶段性审价成果，重大争议问题及时与招标人沟通。

5、招标人对中标人的审核误差率进行稽核确认。造价方面，复审后结果确保后续审计部门复审，误差率不超过3%，超过3%的按每超过1%扣除其全过程跟踪审计咨询费的5%，直到扣完应付全过程跟踪审计咨询费（扣除税金）的20%为止。

6、中标人因失职造成招标人重大经济损失或造成重大不良影响的，应当承担相应责任，赔偿对招标人所造成的相应损失。

7、中标人须为招标人提供专业的服务，不得对业务进行选择性服务。凡是与本项目相关的要求，投标人必须提供相关服务，否则招标人有权拒绝支付服务费，并扣除履约保证金。

8、中标人如在项目执行过程中出现违法、违规情形，并受到主管单位处罚的；或因中标人原因造成项目工期拖延，招标人责令整改拒不接受的；招标人有权拒绝支付服务费，并扣除履约保证金。情节严重的，招标人可以终止本项目服务合同，另行选择服务机构。

9、中标人在合同执行过程中，须规范员工行为，承诺投入的人员须到位，同时优先安排本项目工作执行；人员安排如下：

| 岗位 | 人数要求 | 证书要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1人 | 一级注册造价工程师（交通运输工程专业） | / |
| 驻场造价师 | 不得少于1人 | 二级及以上注册造价工程师（交通运输工程专业） | 一级注册造价工程师（交通运输工程专业）最少3人 |
| 市政造价人员 | 不得少于2人 | / |  |
| 其他造价人员 | 不得少于2人 | / |  |

四、报价说明

1、本项目实行总价包干，由投标人按市场价自由竞争，签订总价合同。

2、服务费为项目实施全过程的费用，包含人工、差旅（含交通、食宿）、资料图纸调用、公告公示（包含登报及网络媒体）、办公、专家咨询费（包含外地专家交通、食宿）、税收等所有费用。投标人须结合自身情况，合理报价，注意风险，项目执行过程中招标人不另行支付任何费用。

3、本项目招标代理服务费由中标人支付，相应费用应综合考虑至投标报价中。（注：招标代理服务费按2万元包干。）

# 第四章 投标文件及附件格式

一、投标函及投标函附录：

### （一）投标函

（招标人名称）：

1． 我方已仔细研究了                                （项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥          ）的投标总报价，服务期限：响应招标文件要求，项目负责人为：        ，按合同约定完成工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有） ；

（4）投标保证金（如有） ；

（5）报酬清单；

（6）资格审查资料；

（7）技术标（技术标）；

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．（其他补充说明）          。

投 标 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签章）

地 址：

网 址：

电 话：

传 真：

邮政编码：

年     月     日

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 见投标函 |  |
| 2 | 权利和义务 |  | 满足招标文件要求 |  |
| 3 | …… |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签章）

年     月     日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：           （法定代表人）性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （名称）（盖单位章）

年       月       日

## 二、授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改  （项目名称）       项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投 标 人：            （盖单位章）

法定代表人：         （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字）

身份证号码：

年   月   日

## 三、联合体协议书（本项目不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成    （联合体名称）联合体，共同参加  （项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.    （某成员单位名称）为    （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动， 签署文件， 提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                 。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

……

年   月  日

## 四、投标保证金

若采用银行转账，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

## 五、全过程跟踪审计报酬清单

- 报酬清单说明

2. 报酬清单-格式投标人自行拟定

## 六、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 质量管理体系证书 （如有） | 类型： 等级： 证书号： |
| 营业执照号 |  | 员工总人数： |
| 注册资本 |  | 其 中 | 高级职称人员 |  |
| 成立日期 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 技术人员数量 |  |
| 基本账户银行账号 |  |  | 各类注册人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

（二）近年财务状况表

投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期 |  |
| 全过程跟踪审计内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料

（四）正在服务的全过程跟踪审计和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 服务期 |  |
| 全过程跟踪审计内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

（六）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职 称 | 专 业 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

（七）主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗 证书）名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 工作年限 |  | 从事全过程跟踪审计 工作年限 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 委托人及联系电话 |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

## 七、技术资信标

按照招标文件评标办法的内容编写或要求提供材料。

## 八、其他资料